# Załącznik Nr ..

UMOWA – wzór

zawarta w dniu …………… w Szczytnie pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej 12-100 Szczytno ul. M. C. Skłodowskiej 12

NIP: 745-15-93-187

REGON: 519483005

reprezentowanym przez:

Dyrektor Szpitala – Marek Michniewicz

a

.......................... z siedzibą w …………………………

NIP: ……………..,

REGON: ………..

zwanym dalej  „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:………………………*

§ 1.

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na  modernizacji Oddziałów Wewnętrznego i Chirurgicznego (I etap) w Szpitalu Powiatowym w Szczytnie, zgodnie ze szkicami projektowymi i przedmiarami robót.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Szczegółowy zakres robót przedstawia:

- Szkice projektowo-poglądowe.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- oferta

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją dotyczącą zamówienia, dokonał wizji lokalnej zakresu zamówienia przed złożeniem oferty i przyjmuje zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń.

§ 2.

- Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty dokonany w trybie przetargu nieograniczonego na  modernizację Oddziałów Wewnętrznego i Chirurgicznego (I etap) w Szpitalu Powiatowym w Szczytnie, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.  nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami).

- Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający udostępnił na własnej stronie internetowej  formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierający między innymi istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy, oraz że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty zawierające specyfikację istotnych warunków zamówienia, oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, stanowią integralną część umowy.

§ 3.

1.   Termin wykonania robót ustala się następująco:

-    rozpoczęcie robót - w ciągu 7 dni  od daty podpisania umowy.

- zakończenie robót  – w terminie 4 miesięcy o dnia podpisania umowy czyli do dnia .................

- Przez zakończenie robót strony uznają bezusterkowy odbiór końcowy robót potwierdzony pisemnym protokołem odbioru końcowego.

- Przez bezusterkowy odbiór strony rozumieją brak stwierdzenia wad, które wpływałyby na funkcjonalność i przydatność wykonanych robót oraz które powodowałyby utrudnienia w funkcjonowaniu Szpitala.

2.   Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z  przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego oraz w przypadku wyniknięcia robót dodatkowych, których wcześniej nie można było przewidzieć.,

3.  O konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było wcześniej przewidzieć Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych wyłącznie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Zamawiającym.

4.  W przedstawionym w ust. 2 przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że maksymalny  okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju lub czasu potrzebnego na wykonanie robót dodatkowych. Nowy termin realizacji umowy zostanie stwierdzony aneksem do niniejszej umowy.

5.    W przypadku zmiany terminu  wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 4.

- Użyte przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy materiały winny odpowiadać normom i wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości itp. oraz wymogom specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca zapewnia, że wszelkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną,  aktualną wiedzą  techniczną, przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tych prac, oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP, ppoż.

- Wykonawca oświadcza, że będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie  z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881z późn. zmianami) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie i zobowiązuje się je prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem środków ostrożności, nie powodując zakłóceń w funkcjonowaniu Szpitala, a wszelkie sprawy wynikłe w trakcie realizacji robót będzie uzgadniał z Zamawiającym.

§ 5.

- Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie w zakresie:

- robót budowlanych: Jarosław Czaplicki

- robót instalacji sanitarnych: Piotr Matwiejczuk

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy: …………………………………………………….

Zakres uprawnień Kierownika budowy wynika z zapisów art. 22 i art. 21a  ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 156  poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

§  6.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane  i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania (na bieżąco) terenu, na którym wykonywane są prace budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych i ciągów komunikacyjnych, z których będzie korzystał Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich pomieszczeń na terenie budowy) oraz doprowadzenia go do stanu jak w chwili rozpoczęcia budowy. Z tytułu tych prac Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe.

- Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z innymi pracodawcami w zakresie i w celu zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkim pracownikom wykonującym jednocześnie pracę w tym samym miejscu na terenie budynku Szpitala Powiatowego w Szczytnie.

§  7.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia  Zamawiającemu  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

- Zamawiający powoła Komisję do odbioru końcowego robót w ciągu 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru.

- Komisja w ciągu 5 dni roboczych od dnia powołania dokona odbioru końcowego, z którego sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez przedstawicieli obydwu stron umowy.

- Wady stwierdzone przy odbiorze końcowym robót powodują nie dokonanie tego odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym przez Strony i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego. Wystąpienie w pracach będących przedmiotem niniejszej umowy wad nieistotnych tj. takich, które nie wpływają na funkcjonalność i przydatność wykonanych robót oraz nie powodują utrudnień w funkcjonowaniu szpitala nie uprawniają Zamawiającego do niedokonania odbioru końcowego.

- Dla dokonania odbioru częściowego i końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz oświadczeń dotyczących wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie a dotyczące odbieranego elementu robót.

- Wykonawca przy odbiorze końcowym przedłoży dokumentację powykonawczą przedmiotu umowy oraz świadectwa wykonanych prób i  pomiarów.

§ 8.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną w przetargu ofertą Wykonawcy, ustala

się wynagrodzenie w wysokości,

netto : ..................................................................................................................................

brutto /z podatkiem VAT 22%/ : ................................................................

słownie /brutto/ : .............................................................................................................

....................................................................................................................................... .

2. Wynagrodzenie opisane w pkt. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu art. 629 kc. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z tytułu skutków inflacji ani zmiany cen materiałów budowlanych.

3. Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu umownym wszelkie koszty wynikające z obowiązków                i warunków realizacji określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz własnej oceny, w tym również koszty robót uzupełniających i prac towarzyszących niezbędnych dla realizacji zamówienia,

§ 9.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową po podpisaniu przez obydwie strony protokołu odbioru końcowego robót.

- Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru końcowego robót podpisanego przez obydwie strony.

- Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.

- Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 10.

1.   Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona zgodnie z ust. 2.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36- miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpocznie się w dniu następnym od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia usterki do dnia jej usunięcia.

3. Zamawiający może egzekwować uprawnienia z tytułu  rękojmi za wady fizyczne robót niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4.   W przypadku nie usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji w terminie do 1 miesiąca od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo usunąć wady we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy.

§ 11.

W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający jest obowiązany:

- odebrać wykonane roboty,

- zapłacić za wykonane roboty,

- zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

§ 12.

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 10 ust. 2 umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, po upływie terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3,

- za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi w wysokości  0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10. ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad:

- Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu      cywilnego,   jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia  kary umownej z wierzytelnością wynikającą z faktury wystawionej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, bez oddzielnego wezwania  do zapłaty.

§ 13.

      - Zamawiający na czas trwania umowy zobowiązuje się dostarczyć odpłatnie media   (energia elektryczna,  woda).

      - Ustala się koszty w wysokości 0.50 % wartości umowy za korzystanie z wody i energii elektrycznej, lub Wykonawca na własny koszt założy subliczniki i wodomierze i będzie ponosił koszty ww. mediów wg wskazań. Kosztem tym Zamawiający obciąży Wykonawcę oddzielna fakturą VAT. Należność wynikająca z tej faktury będzie potrącana na zasadzie kompensaty z faktur za zrealizowane roboty budowlane.

      - Wykonawca  zabezpieczy sobie we własnym zakresie dla potrzeb robót budowlanych pomieszczenia gospodarcze (własny barakowóz, pakamera) usytuowane w uzgodnionym z  Zamawiającym miejscu.

§ 14.

1.   Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  2 % ceny przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: …………… zł w  formie …………….  przed zawarciem umowy w pełnej wysokości.

2.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Strony zgodnie ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy w terminie i podpisanie przez obydwie strony protokołu odbioru końcowego bez wad, za wyjątkiem tych, o których mowa w § 9 ust. 4 zdanie drugie, uznaje się za należycie wykonane zamówienie.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub zabezpieczenie gwarancji wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 3 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za wykonaną pracę.

§ 16.

Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego  określającej nabywcę, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  przenieść ani zbyć wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 17.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia związanego z zaniechaniem wykonania robót, zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem zamówienia, a w związku z tym obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 umowy,

§ 18.

Zakres wykonanych robót określony zostanie kosztorysami powykonawczymi wykonanymi przez Wykonawcę i sprawdzonymi co do zgodności z rzeczywistością przez Zamawiającego. Koszt wykonanych robót zostanie określony na podstawia kosztorysów powykonawczych w których zostaną zastosowane składniki cenotwórcze zastosowane w kosztorysach ofertowych załączonych do oferty.

§ 19.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem:

- zmiany podatku VAT następującej z mocy prawa,

- zmiany adresu i nazwy Wykonawcy bez zmiany podmiotowej,

- zmiany osób o których mowa w § 7.  umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub zawodowych tych osób,

- zmiany w dokumentacji projektowej,

- zmiany terminu zakończenia robót z przyczyn, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy oraz w sytuacji gdy wystąpiły okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia nie jest możliwe do wykonania  w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 z uwagi np. na roboty dodatkowe, techniczne, organizacyjne, warunki pogodowe itd.,

- konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem prac,

- ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia związanego z zaniechaniem wykonania robót, zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem zamówienia,

- obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy,

2.  Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zmianach zawartych w § 19. ust.1, wyszczególniając postanowienia umowy objętych zmianą.

3.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20.

      - Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

- Umowy ubezpieczenia winny zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.

§ 21.

# W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,  Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz inne przepisy prawne mające zastosowanie do tej umowy.

§ 22.

# Spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu rzeczowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 23.

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 24.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania   przez obydwie strony.

Wyjaśnienia do  § 6  niniejszego wzoru umowy:

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                              WYKONAWCA: