**Zapytanie ofertowe nr ZOZ-P-22/2020**

**Dostawa wraz z montażem okien dla ZOZ Szczytno.**

**Odpowiedzi na pytania**

1. W zapytaniu ofertowym jest zaznaczony **termin wykonania 30 dni od momentu podpisania umowy.**

Na dzień dzisiejszy czas oczekiwania na okna w fabrykach jest 45 dniowy + ok 2 tygodnie na wykonanie prac związanych z ich wymianą i obróbką.

**Czy była by możliwość wydłużenia tego czasu do 60 dni?**

**Odp. Zamawiającego : dopuszczamy 60 dniowy termin wykonania .**

 Dyrektor

/-/

Beata Kostrzewa