ZOZ-P-17/2020                                                                                                                            Szczytno, dn.21-07-2020r..

# Zaproszenie

# do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem Utworzenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego na II Pietrze ZOZ w Szczytnie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie – działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych z dnia 15 czerwca 2016r. -  zaprasza  do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem Utworzenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego na II Pietrze ZOZ w Szczytnie

 ZAKRES OPRACOWANIA:

a. koncepcje architektoniczno-technologiczną II pietra Szpitala umożliwiającej usytuowanie na nie:
      -  ZOL – 30 lóżek    ,
      -  Połączonego oddziału Ginekologiczno-Położniczego 
                   - część położnicza zawierająca trakt porodowy z salą cięć cesarskich oraz przewidzianą 
                     na  8 lóżek
                   - część ginekologiczna przewidziana na 9 lóżek 
     - założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania wraz z częścią graficzną i opisową mają być 
      przedłożone zmawiającemu 7 dni od podpisania umowy  
     - uzgodnienie koncepcji najpóźniej w 10 dni od podpisania umowy
     - do obowiązków wykonawcy  uzgodnić  koncepcji i uzyskanie akceptacji Wojewódzkiego
       Konserwatora Zabytków oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
     - przedłożenie koncepcji do akceptacji  w terminie 7 dni od zawarcia umowy 
b. wykonanie projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę w terminie do 
    24.08.2020 r .
c. złożenia dokumentacji o pozwolenie na budowę do 24.08.2020 r
d. przygotowanie dokumentacji kosztorysowej 
         •	koszty przygotowania inwestycji
         •	koszty remontu i przebudowy 
         •	koszty wyposażenia w podstawowy sprzęt i wyposażenie medyczne 
         •	koszty integracji  infrastruktury informatycznej szpitala z ZOL oraz Planowanym Centrum Opieki
           senioralnej 
f. Przygotowanie projektu wykonawczego do zakresu zadania w terminie do 27.08.2020 r
g. przygotowanie przedmiarów oraz kosztorysów w programie NORMA  planowanej inwestycji do 27.08.2020 r

Zamawiający zastrzega iż może odstąpić od realizacji  któregoś z zadań pośrednich  w przypadku opóźnień lub
rezygnacji z planowanego  ubiegania się o dotacje ze  środków RPO na realizację zadania inwestycyjnego 
Utworzenia ZOL  
   
 
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

- Cenę za projekt wraz z kosztem wykonania w podziale na :

    a. koncepcje architektoniczno-technologiczną II pietra Szpitala
    b. wykonanie projektu budowlanego
    c. Przygotowanie projektu wykonawczego
    d. przygotowanie przedmiarów oraz kosztorysów planowanej inwestycji

- Dwie wstępne koncepcje funkcjonalno - technologiczne obejmujące zakres zamówienia

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem  prosimy o złożenie pisemnej oferty w z dopiskiem „OFERTA na  wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem Utworzenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego na II Pietrze ZOZ w Szczytnie”  w terminie do28-07-2020 na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. M.C. Skłodowskiej 12

12-100 Szczytno .

ZOZ Szczytno zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodatkowych informacji udzieli Państwu  Bohdan Diaków pod nr tel. (89) 623-21-41 lub adresami elektronicznymi: bdiakow@szpital.szczytno.pl27-200 Starachowice 
ul. Radomska